# Propuestas de mejora — Gestión Pro Total (Mantenimiento e Instalaciones)

Documento de trabajo con opciones de mejora priorizadas para la plataforma. Cada bloque indica objetivo, impacto y esfuerzo orientativo (B = bajo, M = medio, A = alto).

## 1. Calidad de código y mantenibilidad

| Mejora | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Activar typecheck en CI y resolver los errores de tipos (hoy tsc falla). Empezar por anotar los componentes de src/components/ui . | Menos bugs en producción | M |
| Añadir el job de lint al workflow de CI ( .github/workflows/node.js.yml ) para que no vuelvan a colarse imports/variables sin usar. | Evita regresiones | B |
| Tests automatizados: Vitest + React Testing Library para las calculadoras técnicas (Thermal, Solar, Electrical, ColdRoom) y utilidades de src/utils . | Alta — lógica crítica de negocio | M |
| Dividir páginas muy grandes (varias superan las 1.000 líneas) en subcomponentes y hooks reutilizables. | Mantenibilidad | M |
| Centralizar el acceso a datos ( base44.entities.* ) en hooks de React Query ya presente ( @tanstack/react-query ) para caché, reintentos y estados de carga homogéneos. | Rendimiento + UX | M |

## 2. Rendimiento

Code-splitting por ruta: cargar cada página con React.lazy + Suspensepara reducir el bundle inicial (hoy se cargan 51 páginas juntas).

Memoización de listas y filtros pesados (Contacts, Inventory, Documents, Reports ya iniciados) — extender el patrón useMemo/useCallback.

Virtualización de tablas largas (inventario, contactos, facturas) con@tanstack/react-virtual.

Optimización de imágenes de galerías de reparación (lazy loading + thumbnails).

## 3. Experiencia de usuario (UX)

Modo offline real: con la PWA + Capacitor, cachear datos para técnicos en campo sin cobertura (ya hay TechnicianFieldWork).

Atajos de teclado y paleta de comandos (ya está cmdk en dependencias).

Estados vacíos y skeletons consistentes en todas las páginas.

Accesibilidad (a11y): foco visible, roles ARIA, contraste — auditar con axe.

Internacionalización (i18n) si se prevé uso fuera de España.

## 4. Seguridad

Variables de entorno: documentar y validar en arranque queVITE_BASE44_APP_ID y VITE_BASE44_APP_BASE_URL existen; fallar con mensaje claro.

Dependencias: npm audit reporta vulnerabilidades (9 moderadas, 11 altas, 1 crítica). Planificar actualización por lotes y fijar versiones.

Roles y permisos: revisar requiresAuth: false en base44Client.js; activar autenticación donde el portal de cliente y datos sensibles lo requieran.

Registro de auditoría: ya existe AuditLog/ChangeLog; asegurar que cubre acciones críticas (borrados, cambios de precios, firmas).

## 5. Funcionalidad de negocio

Firma digital avanzada y sellado de tiempo en documentos legales (LegalDocs, PendingSignaturesPanel).

Facturación electrónica conforme a normativa española (Verifactu / TicketBAI según comunidad). Alto valor para un SAT.

Integración con pasarela de pagos (ya hay Stripe en dependencias) para cobros online desde el portal de cliente.

Geolocalización y rutas de técnicos (ya hay react-leaflet yTecniciansRoutes): optimización de rutas y tracking en tiempo real.

Notificaciones push (móvil con Capacitor) para avisos de SAT y recordatorios.

Exportación contable a formatos de gestorías (CSV/Excel ya con xlsx).

## 6. Datos e Inteligencia

Consolidar los módulos de IA (AIAssistant, AIBudget, AIReports,AIPlanning) bajo un cliente común y prompts versionados.

Cuadro de mando (KPIs) con previsión de ingresos, carga de trabajo y stock crítico (ya hay recharts).

Mantenimiento predictivo a partir del histórico de averías (EquipmentFailureHistory).

## 7. DevOps y entrega

CI completo: lint + typecheck + test + build en cada PR.

Despliegue automatizado (preview por PR) y releases versionadas.

Build multiplataforma (ver docs/BUILD-MULTIPLATAFORMA.md): APK Android, escritorio (Electron) y PWA, todo desde el mismo código.

Gestión de secretos en GitHub Actions para los identificadores de Base44.

## Priorización sugerida (primeros 30 días)

Lint + typecheck en CI (B) — base de calidad.

Validación de variables de entorno y npm audit crítico (B/M) — seguridad.

Code-splitting por ruta (M) — rendimiento percibido.

Tests de las calculadoras técnicas (M) — protege la lógica de negocio.

Empaquetado APK vía CI (M) — entrega móvil (ya preparado en este repositorio).